深圳地铁运营总部竹子林外墙装饰构架转让合同

# 合同正文

合同编号：

# 转让方（以下简称甲方）：

深圳市地铁集团有限公司运营总部

地址：深圳市福田区红树林路地铁车辆段运营综合楼B座3楼   邮编：518000

联系人：蔡强

电话：0755-88960507                            传真：0755-88960808

开户行:

账  号：

税  号：

受让方（以下简称乙方）:

公司

地址：                                    邮编：

电话：                                    传真：

联系人：

开户行：

账  号：

税  号：

目    录

一、标的概况	4

二、转让的前提条件	4

三、转让方式	4

四、转让价款及保证金：	5

五、标的产权及风险转移和交易费用的承担	5

六、施工期限、方式：	6

七、双方权利义务	6

八、结算	7

九、场地恢复	7

十、违约责任	8

十一、合同的变更和解除	8

十二、有效期	8

十三、其他	8

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规、规章的规定，甲乙双方遵循自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方向乙方转让达成一致，签订本合同。

# 一、标的概况

1.1名称

本次转让的标的为深圳市地铁集团有限公司运营总部拟资产处置废旧外墙装饰构架，标的物的状况以实物为准。

1.2地点：深圳市福田区红树林路地铁运营总部车辆段内。

1.3标的资产经有评估资质的深圳市国策资产评估有限公司出具了以2016年2月17日为评估基准日的深国策资评字 [2016]第030003号《资产评估报告书》。

1.4资产评估报告的各项内容、参数、清单等仅作为参考,不作为合同标的的定价依据，合同标的以现场实物为准。

# 二、转让的前提条件

2.1 甲方依法就本合同所涉及的标的资产已履行了内部决策、资产评估等相关程序。

2.2甲方依据有关法律、法规、政策的规定，就本合同项下标的资产交易已在深圳联合产权交易所完成公开信息披露和/或竞价程序。

2.3 乙方已详细了解标的资产的转让信息，并同意按照甲方提出的受让条件受让标的资产。

2.4 乙方依本合同的约定受让甲方所拥有的标的资产。

# 三、转让方式

3.1 本合同项下标的资产交易已于2016年4月19日经深圳联合产权交易所公开挂牌，挂牌期间产生两个（含）以上意向受让方，并于2016年   月   日以网络竞价方式组织实施，由乙方依法作为买受人受让本合同项下转让标的。

# 四、转让价款及保证金：

4.1根据公开挂牌结果（或公开竞价结果），甲方将本合同项下转让标的含税价以人民币（大写）        万元〖即：人民币（小写）        万元〗（以下简称转让价款）转让给乙方。乙方按照甲方和深圳联合产权交易所的要求支付的交易保证金，折抵为转让价款的一部分。

4.2 转让价款支付方式

乙方采用一次性付款方式，将转让价款在本合同签订后三个工作日内汇入深圳联合产权交易所指定的结算（监管）账户并开具委托书，委托深圳联合产权交易所将转让价款转入甲方指定账户。

4.3在本合同签订后三个工作日内，乙方应向甲方交纳人民币50000元（大写：伍万元整）的履约保证金，如发生以下情况，乙方需承担相应的违约责任：

（1）乙方未按照本合同约定的工期完成；

（2）乙方未按合同约定清理现场或损坏了甲方需要保留的设施资产及基础设施；

（3）乙方施工产生安全及环保事故和人身伤亡，造成甲方承担行政处罚或经济损失的；

（4）乙方其他违反本合同及附件中相关约定的情形。

违约金和损失赔偿额由甲方直接从履约保证金中扣除，若超出保证金额，超出部分乙方需在情况发生后5个工作日内向甲方支付。未超出保证金额的，甲方在施工结算完成后5个工作日内将剩余保证金无息退还给乙方。

# 五、标的产权及风险转移和交易费用的承担

5.1 在甲方账户收到转让价款和履约保证金及向深圳联交所支付交易服务费后，按深圳联合产权交易所相关程序，甲乙双方将收到深圳联合产权交易所签署的《交易鉴证书》。

5.2 在甲乙双方收到深圳联合产权交易所签署的《交易鉴证书》后，标的物的产权及风险转移至乙方。

# 六、施工期限、方式：

6.1乙方在甲乙双方收到《交易鉴证书》的十个工作日内，办理完成施工人员进入甲方指定地点的相关手续。办完相关手续后，乙方才可进入甲方指定地点开始施工作业（进场作业时间双方签订合同时协商）。本合同所指的施工包括拆卸、墙面恢复、现场清理恢复、施工现场垃圾清理等所有乙方在甲方进行的作业行为。

6.2施工期限：

60个自然日，工期起算点均为甲乙双方收到《交易鉴证书》后的第四个工作日（双方签订合同时协商）开始计算，结束点为验收报告签署日。现场作业时间为上午8:00至下午19:00。

6.3 如遇下列情况者，时间可按实际情况相应顺延：

（1）甲方未能按时提供进入场的相关手续或条件，经甲方授权代表签字确认的；

（2）因不可抗力（如水灾、地震、自然原因发生的火灾）因素。

6.4 乙方原因造成工期延期，工期不顺延。

6.5合同标的的外墙铁架拆除、墙面修复、运输、现场整理恢复、施工现场垃圾清理等工作均由乙方自行负责，上述工作发生的费用均由乙方自行承担。

# 七、双方权利义务

7.1甲方权利义务

（1）负责在开工前对乙方提供施工方案进行审核；

（2）协助乙方办理运输车辆出入门手续及相应的公司内安全作业许可证；

（3）监督和检查现场施工作业；

（4）在施工关键部位时，必须有甲方工程技术人员在现场监理；

（5）组织对善后场地的验收工作；

（6）工程结束后，及时组织竣工验收。

7.2 乙方权利义务

（1）遵守《运营施工管理办法》和《运营分承包商安全管理办法》，负责按合同及国家相关规范进行施工，完成所有项目内容。

（2）负责编制施工方案、施工进度表、安全措施等，乙方提供项目经理部组成名单及指定项目负责人，乙方作业人员必须固定并将其个人资料按规定交甲方留存备查。在合同签订后5天内报业主审批。

（3）施工作业中需具备专业资质的工种必须提供相应的有效资质证书交甲方查验。

（4）需向甲方提供所有入厂人员名单，及附本人签名的与施工单位的劳动关系证明及保险文件。

（5）乙方在甲方指定地点作业时，必须穿戴统一工作服、安全帽，自行配备施工所需的安全防护装置，按施工安全规范的规定完成相关工作并积极采取预防事故的措施，确保施工安全和甲方以及任何第三者的安全。

（6）必须严格遵守甲方的有关规章制度和管理规定，做好施工组织管理，维持现场清洁、道路畅通、器材堆放整齐，并及时清除垃圾和不用的临时设施。

（7）与合同标的外墙铁架拆除、墙面修复、运输、现场整理恢复、施工现场垃圾清理等有关的全部费用（包括但不限于乙方人员的食宿、用工器具、运输、保险等）一律由乙方自行承担。

（8）凡施工过程中发生的任何人身伤亡和安全及环保事故，均由乙方自行负责，按照国家和深圳市有关安全生产管理的法规、条例处理善后，并立即报告甲方及主管单位。

（9）乙方应在现场安排一名现场负责人，保证通讯通畅、随叫随到。在施工过程中乙方人员（包括乙方雇佣的人员）应服从甲方工作人员的现场协调指挥。

（10）由于施工造成的合同标的损毁和灭失的风险由乙方自行承担。

# 八、结算

所有工程完工，甲乙双方签署验收报告。

# 九、场地恢复

9.1 施工过程中及施工结束后乙方须按照甲方的要求进行整理整顿清扫，保持现场干净、整洁，避免造成环境污染。

9.2因施工产生的工业垃圾乙方必须严格按照甲方的相关规定处理，积极配合甲方对废弃物（包括一般垃圾及危险废弃物）进行环保安全的处理，处理费用由乙方承担

9.3乙方在施工过程中，如对甲方的设备、设施造成损坏，乙方应负责赔偿或使其恢复原状。

# 十、违约责任

10.1甲方在任何时候发现乙方有转包或分包或挂靠行为的，甲方将解除与乙方的承包合同，由此引起的一切后果由乙方负责，甲方并将保留索赔的权利，并按有关规定追究乙方的责任。

10.2乙方未按合同约定期限支付转让价款和履约保证金的，合同自动解除，乙方的交易保证金不予退还。

10.3乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的违约责任：乙方在接到甲方提出异议或赔偿的书面通知后，应在十天内书面答复并负责处理，否则，即视为同意甲方提出的异议和索赔意见。

10.4乙方未能按照本合同约定工期完成的，每逾期一天应向甲方支付合同价的0.5%违约金；逾期三十天以上的，甲方有权终止合同并没收转让价款及保证金。

10.5 乙方违反合同约定进行施工，甲方有权相应扣除保证金，如乙方造成甲方经济损失则还应另行赔偿。

# 十一、合同的变更和解除

11.1当事人双方协商一致，可以变更或解除本合同。

11.2 变更或解除本合同均应采用书面形式，并报深圳联合产权交易所备案。

# 十二、有效期

本合同经双方代表签字、盖章后生效。

# 十三、其他

13.1乙方对于所受让的甲方事后使用或销售须遵守使用地及其国家的相关法律规定，否则，乙方独立承担由此引起的法律责任，甲方不承担任何直接或相关连带责任。现乙方郑重承诺如下：

（1）乙方保证将用于合法用途。并且保证：对的再使用或售出都与甲方无任何关系。

（2）乙方知道所受让的是，所以自本合同签订后，的理化特性等由乙方负责，会对其做安全地、彻底地、合法地处理。并且保证，这的处理过程和结果都与甲方没有任何关系。

13.2本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议，作为合同附件。

13.3凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，均应提交深圳仲裁委员会，按照申请仲裁时该会实行的仲裁规则进行仲裁。

13.4本合同壹式拾贰份，甲方执拾份，乙方执壹份，深圳联合产权交易所留存壹份备案。

甲方（盖章）：

法定代表人（委托代理人）：

日期：

乙方（盖章）：

法定代表人（委托代理人）：

日期：